CIERRE TÉCNICO — FASE 1A
MÓDULO DE MAQUINARIA

Hincado Directo — ERP Interno
2026-04-09
Versión 1.0

# 1. Archivos modificados

## 1.1 Archivos con cambios de código

| Archivo | Líneas | Tipo cambio |
| --- | --- | --- |
| core/maquinaria_db.py | 2.220 | Modificado — módulo principal de BD |
| routes/maquinaria.py | 2.243 | Modificado — endpoints API REST |
| tests/test_maquinaria_fase1a.py | 456 | Nuevo — tests unitarios Fase 1A |

## 1.2 Archivos NO modificados (solo lectura)

Los siguientes archivos fueron analizados pero NO se modificaron en Fase 1A: static/js/modules/maquinaria.js (frontend, Fase 1B), core/maquinaria_exports.py (exports PDF/Excel, Fase 2), core/db.py (utilidades BD, sin cambios).

# 2. Resumen de cambios por archivo

## 2.1 core/maquinaria_db.py

Módulo principal. Cambios organizados por categoría:

### Constantes nuevas a nivel de módulo

| Constante | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ESTADO_OPERATIVO_PRIORIDAD | dict(str→int) | 7 estados, prioridad 1 (decomisionada) a 7 (operativa) |
| ESTADOS_OPERATIVOS_VALIDOS | set | Conjunto derivado de la anterior |
| ESTADOS_INCIDENCIA_VALIDOS | set | 7 estados del ciclo de vida de incidencia |
| TRANSICIONES_INCIDENCIA | dict(str→set) | Máquina de estados con transiciones permitidas |
| COSTE_DIA_PARADO_EUR | int | 900 EUR/día de parada |

### Funciones nuevas

| Función | Visibilidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| _aplicar_reglas_estado_operativo() | Privada | RN-01/02: escala estado_operativo según severidad e incidencia |
| actualizar_estado_operativo_manual() | Pública | Override manual con flag override_estado_manual |
| _calcular_disponibilidad_interna() | Privada | KPIs 30d/90d/365d: downtime, coste, MTTR, incidencias |
| calcular_disponibilidad() | Pública | API pública de disponibilidad |
| _gestionar_cambio_asignacion() | Privada | RN-07: cierra asignación anterior, abre nueva |
| listar_asignaciones_obra() | Pública | Historial de asignaciones máquina-obra |
| crear_asignacion_obra() | Pública | Creación manual de asignación (retroactiva) |
| _registrar_transicion() | Privada | Log de transiciones de estado en tabla de auditoría |

### Funciones modificadas

| Función | Cambio |
| --- | --- |
| init_maquinaria_db() | Añadidas ~170 líneas de migraciones: columnas, tablas, índices, CHECK migration |
| obtener_maquina() | JOIN a empleados para operario_habitual, asignación actual, KPIs disponibilidad |
| actualizar_maquina() | Detección de cambio de proyecto → _gestionar_cambio_asignacion() |
| crear_incidencia() | Reescrita: 22 campos INSERT, auto-fill proyecto_id, RN-01/02, RN-06 |
| actualizar_incidencia() | Reescrita: validación de transiciones, retrocompat cerrada, auto-cálculo downtime/coste, log transiciones |

## 2.2 routes/maquinaria.py

### Endpoints nuevos

| Método | Ruta | Auth | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/maquinaria/incidencias | No | Lista incidencias con filtros (maquina_id, estado, limit) |
| PUT | /api/maquinaria/maquinas/<mid>/estado-operativo | Sí | Override manual de estado operativo |
| GET | /api/maquinaria/maquinas/<mid>/asignaciones | No | Historial de asignaciones a obra |
| POST | /api/maquinaria/maquinas/<mid>/asignaciones | Sí | Crear asignación retroactiva |
| GET | /api/maquinaria/maquinas/<mid>/disponibilidad | No | KPIs de disponibilidad |

### Endpoint modificado

PUT /api/maquinaria/incidencias/<iid>: añadido usuario_id pass-through desde sesión autenticada y manejo de error 400 si el resultado contiene clave "error".

## 2.3 tests/test_maquinaria_fase1a.py (nuevo)

| Clase de test | Tests | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| TestEsquemaFase1A | 5 | Columnas nuevas en maquinas, incidencias, asignaciones, transiciones, constantes |
| TestTransicionesIncidencia | 6 | Creación, transiciones válidas/inválidas, flujo completo, retrocompat, log |
| TestPrecedenciaEstadoOperativo | 5 | RN-01, RN-02, no auto-degradación, override manual, estado inválido |
| TestAsignacionesObra | 3 | Creación al asignar proyecto, reasignación cierra anterior, asignación histórica |
| TestDisponibilidad | 3 | Sin incidencias, con incidencia cerrada, máquina inexistente |
| TestIncidenciaHistorica | 1 | RN-06: es_historico=1 no altera estado_operativo |
| TestAutoCalculoDowntime | 1 | RN-04/05: 24h downtime → 2.700 EUR |

Total: 24 tests, 8 clases, ~456 líneas. Todos pasan (100% green).

# 3. Migraciones SQL aplicadas

## 3.1 Eliminación de CHECK constraint en maquinaria_incidencias

SQLite no permite ALTER TABLE para modificar CHECK constraints. Se implementó migración segura en 4 pasos:

| Paso | SQL / Acción | Notas |
| --- | --- | --- |
| 1. Detectar | SELECT sql FROM sqlite_master WHERE name='maquinaria_incidencias' | Busca cadena "estado IN ('abierta','en_curso','cerrada')" |
| 2. Renombrar | ALTER TABLE maquinaria_incidencias RENAME TO _incidencias_old | Preserva datos originales |
| 3. Recrear | CREATE TABLE maquinaria_incidencias (...estado TEXT DEFAULT abierta...) | Sin CHECK en columna estado |
| 4. Migrar | INSERT INTO ... SELECT ... CASE WHEN estado='en_curso' THEN 'en_diagnostico'... | Transforma en_curso→en_diagnostico |
| 5. Limpiar | DROP TABLE _incidencias_old | Elimina tabla temporal |

La migración es idempotente: si el CHECK ya no existe, no se ejecuta.

## 3.2 Nuevas columnas en maquinas (10 columnas)

| Columna | Tipo | Default |
| --- | --- | --- |
| estado_operativo | TEXT | 'operativa' |
| tipo_maquina | TEXT | 'hincadora' |
| ano_fabricacion | INTEGER | NULL |
| matricula | TEXT | NULL |
| criticidad | TEXT | 'media' |
| operario_habitual_id | INTEGER FK empleados | NULL |
| override_estado_manual | INTEGER | 0 |
| fuente_dato | TEXT | NULL |
| responsable_id | INTEGER FK empleados | NULL |
| marca | TEXT | 'ORTECO' |

## 3.3 Nuevas columnas en maquinaria_incidencias (30 columnas)

Se añaden 30 columnas vía ALTER TABLE ADD COLUMN (idempotente): hora_deteccion, horometro_deteccion, proyecto_id (FK), operario_detecta, tipo_incidencia, subsistema, sintoma_inicial, maquina_siguio_operando, fecha_hora_parada, fecha_hora_vuelta, horas_downtime, motivo_downtime, diagnostico_provisional, causa_raiz, accion_tomada, pieza_sustituida, repuesto_id, taller_id, resuelto_en, espera_pieza, espera_mecanico, coste_repuesto, coste_servicio, coste_downtime, es_repetida, incidencia_anterior_id, leccion_aprendida, accion_preventiva, es_historico (DEFAULT 0), fuente_dato.

## 3.4 Nuevas tablas

| Tabla | Columnas clave | Propósito |
| --- | --- | --- |
| maquinaria_asignaciones_obra | maquina_id, proyecto_id, fecha_inicio, fecha_fin, operario_id | Historial de asignación máquina-obra |
| maquinaria_incidencia_transiciones | incidencia_id, estado_anterior, estado_nuevo, usuario_id, automatico | Log de auditoría de transiciones de estado |

## 3.5 Nuevos índices

| Índice | Tabla | Columnas |
| --- | --- | --- |
| ix_asig_obra_maq | maquinaria_asignaciones_obra | maquina_id |
| ix_asig_obra_proy | maquinaria_asignaciones_obra | proyecto_id |
| ix_maq_inc_subsistema | maquinaria_incidencias | subsistema |
| ix_maq_inc_tipo | maquinaria_incidencias | tipo_incidencia |
| ix_inc_trans | maquinaria_incidencia_transiciones | incidencia_id, timestamp |

## 3.6 Migración de datos (seed)

Las máquinas con proyecto_id ya asignado se migran automáticamente a maquinaria_asignaciones_obra con fecha_inicio = fecha_comision (o fecha actual). Es idempotente: comprueba existencia antes de insertar.

# 4. Riesgos residuales conocidos

| # | Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Validación de estados solo en Python, no en BD | Medio: código externo que escriba directamente en SQLite podría insertar estados inválidos | No hay acceso directo a la BD fuera del ERP. Añadir trigger SQLite en Fase 2 si se requiere. |
| R-02 | Sin rollback automático de migración | Alto si falla a mitad de la recreación de tabla | Procedimiento de backup obligatorio antes de migración. La migración es transaccional (WITH _conectar). |
| R-03 | FK no enforced por defecto en SQLite | Bajo: se puede insertar operario_habitual_id inexistente | Añadir PRAGMA foreign_keys = ON en conectar(). Pendiente para Fase 1B. |
| R-04 | override_estado_manual no se resetea automáticamente al resolver TODAS las incidencias | Bajo: la máquina queda con override activo hasta que alguien lo desactive manualmente | Documentado como comportamiento esperado. Se puede automatizar en Fase 2. |
| R-05 | coste_downtime usa constante fija (900 EUR/día) | Bajo: no refleja diferencias por proyecto o temporada | Aceptable para 8 máquinas. Configurable por máquina en Fase 2. |
| R-06 | Tests usan BD temporal sin datos reales | Medio: no cubren combinaciones de datos legacy | Procedimiento de migración sobre copia real (sección 6 de este documento). |
| R-07 | Endpoints de lectura sin autenticación | Bajo: solo lectura, ERP es interno en red local | Añadir auth en Fase 1B cuando se integre con frontend. |

# 5. Supuestos hechos en tests y mocks

| # | Supuesto | Justificación |
| --- | --- | --- |
| S-01 | BD temporal vacía para cada clase de test (setUpClass → _init_fresh) | Aísla cada suite. No prueba migración incremental sobre datos existentes. |
| S-02 | Tablas proyectos, empleados, usuarios creadas manualmente con datos mínimos | No dependen de init completo del ERP. Solo necesitan FKs válidas. |
| S-03 | No se crean máquinas explícitamente — se confía en que maquina_id=1..8 son válidas por FK desactivadas | SQLite no enforce FK por defecto. En prod hay 8 máquinas reales con IDs fijos. |
| S-04 | usuario_id no se pasa en la mayoría de las operaciones de test | Campos nullable. En prod se extraen de la sesión autenticada. |
| S-05 | El runner de tests (run_tests.py) mockea tomllib, dotenv, openai | Dependencias de config.py no necesarias para lógica de maquinaria. |
| S-06 | Cálculo de coste downtime: (horas/8) * 900 con jornada de 8h | Supuesto de negocio validado con Sergio. Configurable. |

# 6. Decisiones abiertas antes de Fase 1B

| # | Decisión | Opciones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Activar PRAGMA foreign_keys = ON | A) Activar ahora (puede romper datos legacy). B) Activar solo para nuevas conexiones. | B — Activar en conectar() con validación previa de integridad referencial. |
| D-02 | Reset automático de override_estado_manual al cerrar última incidencia | A) Auto-reset. B) Manual siempre. | A — Implementar en Fase 1B junto con frontend. |
| D-03 | Notificaciones WhatsApp en cambio de estado operativo | A) Notificar en cada cambio. B) Solo degradaciones graves. | B — Solo cuando pasa a parada_diagnostico o peor. |
| D-04 | Endpoint de disponibilidad con rango de fechas personalizado | A) Solo 30/90/365d fijos. B) Parámetro dias en query string. | Ya implementado con parámetro dias. Validar en frontend. |